}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

| Nombre estudiante | Mateo Araneda, Matias Laborie, Joaquin Orellana, Roberto Perez |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Sede | Antonio Varas |

| Nombre del proyecto | AR-Tapies |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Programación de Software, Desarrollo de Modelos de Datos, Arquitectura de Software, Gestión de Proyecto Informáticos |
| Competencias | - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. - Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares de la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto AR-Tapies busca resolver la dificultad que enfrentan los nuevos jugadores para comprender las reglas y jugadas del juego de cartas Tartapies, así como mejorar la experiencia visual y didáctica para quienes observan las partidas. Esta problemática es relevante para el campo laboral de la programación y desarrollo de software, ya que requiere integrar desarrollo backend, diseño de modelos de datos, arquitectura de software y aplicaciones de realidad aumentada, competencias altamente valoradas en la industria tecnológica. La situación se sitúa en Chile, específicamente en el ámbito de la editorial “Salta Pal Lao”, enfocada en juegos de mesa familiares con contenido nacional. El proyecto impacta principalmente a jugadores de todas las edades, especialmente a nuevos usuarios que necesitan una guía visual interactiva para entender el juego, así como a observadores que buscan entretenimiento dinámico. El aporte de valor de AR-Tapies es ofrecer una solución tecnológica que facilita el aprendizaje, mejora la experiencia de juego y promueve la adopción de nuevas herramientas digitales en el entretenimiento, demostrando la aplicabilidad de competencias profesionales en un contexto real de desarrollo de software. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto AR-Tapies tiene como objetivo desarrollar una aplicación de realidad aumentada que permita visualizar e interactuar con modelos 3D de las cartas del juego Tartapies, facilitando la comprensión de las reglas y mejorando la experiencia de juego. La aplicación consistirá en un sistema móvil que, mediante la cámara del dispositivo, detectará las cartas y mostrará animaciones 3D características de cada personaje, incluyendo interacciones entre ellos según las jugadas. Se abordará la problemática mediante el desarrollo de un backend sólido y escalable, un modelo de datos eficiente, integración con motores 3D y la implementación de metodologías ágiles para coordinar el equipo y garantizar entregas iterativas y funcionales. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto AR-Tapies se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática al contemplar el desarrollo de una solución tecnológica que integra levantamiento de requerimientos, diseño de arquitectura, modelado de datos, programación y aseguramiento de la calidad. Estas competencias permiten implementar una aplicación de realidad aumentada capaz de gestionar animaciones 3D e interacciones dinámicas de las cartas. A su vez, la gestión del proyecto mediante Scrum refuerza el trabajo en equipo, la innovación y la resolución de problemas, en coherencia con las competencias transversales definidas en la carrera.. |
| Relación con los intereses profesionales | Mi interés profesional es desarrollarme como desarrollador de soluciones informáticas para distintas empresas, especializándome en backend, arquitectura de software y metodologías ágiles. El proyecto AR-Tapies refleja estos intereses, ya que me permite diseñar e implementar un backend sólido, aplicar patrones de arquitectura, trabajar con bases de datos escalables y coordinar un equipo bajo Scrum. La experiencia adquirida en este proyecto contribuye directamente a mi desarrollo profesional, fortaleciendo competencias clave como desarrollo de software escalable, integración de tecnologías y gestión de proyectos, preparándome para enfrentar desafíos reales en el ámbito laboral. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo de AR-Tapies es factible dentro del semestre, ya que se apoya en herramientas accesibles y compatibles con los requerimientos del proyecto, como Unity para la integración de RA, ARCore/Vuforia para el reconocimiento de cartas, Blender para modelado y animación 3D, Firebase como base de datos NoSQL para la gestión dinámica de modelos, animaciones y estados de juego en tiempo real. El equipo cuenta con experiencia en programación, metodologías ágiles y herramientas de desarrollo, lo que permite organizar el trabajo en sprints semanales con entregas funcionales continuas. Los principales desafíos técnicos estarán en la optimización de animaciones 3D y en la integración entre el backend en Firebase y el motor de RA |

| Objetivo general | Desarrollar un ecosistema digital en realidad aumentada para el juego de cartas Tartapies, que no solo facilite el aprendizaje inicial, sino que también potencie la forma de jugar, visualizar y comprender las partidas, ofreciendo una experiencia más dinámica, inmersiva y accesible tanto para jugadores nuevos como experimentados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar y modelar animaciones 3D de las cartas de Tartapies que reflejen sus características y estilo único. Implementar acciones vinculadas a las cartas que generen interacciones y animaciones dinámicas durante las partidas. Desarrollar un backend y modelo de datos escalable que soporte la gestión de las cartas, jugadas y animaciones. Integrar la aplicación con tecnología de realidad aumentada para permitir la visualización e interacción de las cartas en dispositivos móviles. Realizar pruebas de rendimiento y funcionalidad para asegurar la estabilidad y eficiencia de la aplicación. |

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará con la metodología ágil Scrum, organizando el trabajo en sprints semanales que permitan entregar avances rápidos y validaciones continuas. Cada iteración incluirá desde el reconocimiento de cartas y modelos 3D, hasta animaciones con personalidad propia e interacciones en realidad aumentada. El equipo se dividirá en roles de coordinación, backend con base de datos NoSQL, frontend/RA y modelado 3D. La elección de NoSQL asegura flexibilidad para manejar modelos, animaciones y estados en tiempo real. El desarrollo se apoyará en herramientas como Jira, GitHub, Unity, Blender

# Plan de Trabajo Proyecto APT

| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción de modelos de datos y diseño arquitectónico | AR-24 Representar correctamente a los personajes | Crear modelos 3D de cartas que representen fielmente la estética y atributos del juego. | Blender, Unity, Firebase | 3 semanas | Equipo de modelado 3D | Parte de Release 1 |
|  | AR-25 Mostrar los objetos | Integrar y mostrar objetos característicos en la plataforma AR. | Unity, librerías ARCore/ARKit | 2 semanas | Equipo de desarrollo | Complementa las cartas |
| Desarrollo de software con buenas prácticas | AR-17 Detallar que lancen o arrojen objetos | Programar animaciones de ataque. | Unity, C#, animadores 3D | 2 semanas | Equipo de animación | Dependencia de AR-24 |
|  | AR-16 Mostrar cómo esperan su turno | Crear animaciones de espera/interacción pasiva. | Unity Animator | 1 semana | Equipo de animación | Mejora jugabilidad |
|  | AR-23 Detallar sus personalidades | Implementar expresiones y características visuales diferenciadas. | Modelos 3D, Unity | 2 semanas | Equipo de animación | Requiere coordinación con guionistas |
|  | AR-18 Saber cómo son sus habilidades | Vincular habilidades con efectos visuales. | Scripts en C#, Unity | 2 semanas | Equipo de desarrollo | Relacionado a gameplay |
|  | AR-22 Mostrar cómo aguantan golpes | Crear animaciones de defensa y resistencia. | Unity, Motion Capture | 1 semana | Equipo de animación | Integrar con interacciones |
|  | AR-19 Que los personajes usen objetos | Codificar interacciones con objetos de cartas. | Unity, librerías físicas | 2 semanas | Desarrollo + animación | Necesita AR-25 completo |
|  | AR-20 Reaccionar cuando se hagan daño | Animaciones de daño con feedback visual. | Unity FX, shaders | 1 semana | Equipo de animación | Incluye sonido |
|  | AR-21 Mostrar cómo pierden la partida | Definir animación de derrota coherente con el estilo del juego. | Unity Animator | 1 semana | Animación | Se activa al finalizar partida |
| Gestión de proyectos informáticos (Scrum) | AR-14 Que se vea el modelo correcto | Validar detección de cartas y asignar el modelo adecuado. | Unity ARFoundation, cámara móvil | 2 semanas | Equipo de plataforma | Crítico para MVP |
|  | AR-13 Los personajes deben interactuar entre sí | Codificar interacción entre dos modelos en juego. | Unity multiplayer/local scripts | 3 semanas | Desarrollo | Requiere completar fase de animaciones |
|  | AR-12 Mantener la carta en su lugar | Optimizar tracking de carta y posición. | ARCore/ARKit | 2 semanas | Equipo de plataforma | Evitar desincronización |
|  | AR-15 Que tenga temática del juego | Aplicar UI, música y estética fiel al Tartapies. | Diseñadores UI, Unity | 2 semanas | Equipo de diseño | Etapa final de Release 2 |