|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, el equipo ha podido cumplir con las actividades planificadas, aunque algunos hitos se extendieron debido a la curva de aprendizaje en el uso de Unity, Blender. El desarrollo de las animaciones 3D y su integración con la realidad aumentada fue más complejo de lo previsto, lo que exigió más tiempo de pruebas y ajustes. Entre los factores que facilitaron el avance destacan la comunicación constante del grupo mediante reuniones semanales y el uso de Scrum, que permitió reorganizar tareas rápidamente cuando surgían bloqueos técnicos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las principales dificultades fueron el rendimiento de los equipos al trabajar con modelados 3D complejos y la necesidad de aprender nuevas herramientas en paralelo al desarrollo. Para enfrentarlas, el grupo implementó sesiones de apoyo mutuo y tutoriales compartidos. Además, se definió una estructura de trabajo clara para dividir responsabilidades: un miembro se enfocó en las animaciones, otro en la integración en Unity, otro en la base de datos (Firebase) y otro en la interfaz y pruebas. También se documentaron los errores comunes para evitar su repetición y optimizar el flujo de trabajo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento, considero que mi trabajo como Developer ha sido sólido. He logrado aportar significativamente en la creación de modelos 3D y su integración funcional dentro de Unity. Destaco la constancia y el esfuerzo del equipo por mantener la calidad visual y técnica del proyecto. Como mejora, sería importante fortalecer la documentación del código y aumentar las pruebas de compatibilidad con distintos dispositivos móviles para garantizar una experiencia estable en todas las plataformas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una inquietud que surge es cómo optimizar el peso de los modelos 3D y las animaciones sin perder calidad visual, para que la aplicación sea más liviana y fluida. También sería útil recibir retroalimentación sobre la estructura actual del proyecto en Unity, especialmente en lo referente al manejo de prefabs y animaciones, para asegurar que sigue las mejores prácticas antes del despliegue final.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? El equipo considera que la distribución de actividades ha sido equilibrada, aunque se propone reasignar temporalmente algunas tareas para acelerar el cierre de la Fase 3. Por ejemplo, un integrante adicional apoyará el área de testing y optimización de modelos, mientras otro reforzará la conexión entre Firebase y la aplicación para garantizar la persistencia de datos. No se han identificado nuevas actividades, pero sí se definieron sub-tareas específicas dentro de los sprints finales.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido positivo. Se destaca la colaboración constante, el compromiso de los integrantes y la capacidad de adaptación frente a los desafíos técnicos. El uso de la metodología Scrum permitió mantener una comunicación efectiva y un seguimiento claro de los avances. Como aspecto a mejorar, se podría fortalecer la gestión del tiempo en los sprints, especialmente durante los periodos de integración entre modelado, animación y desarrollo en Unity. En general, el grupo mantiene una buena sinergia y compromiso con el éxito del proyecto AR-Tartapies.